# ROZDZIAŁ III SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przeprowadzenie monitoringu przejść dla zwierząt w drugim, trzecim, czwartym i piątym roku od oddania przedsięwzięcia do użytkowania dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 - Etap I i III”.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu przejść dla płazów, małych, średnich i dużych zwierząt pod kątem wykorzystywania ich przez poszczególne gatunki zwierząt na rozbudowywanej drodze wojewódzkiej nr 869 zgodnie z zapisami:

- Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni 
z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71” (decyzja znak WOOŚ.4200.6.2013.JG-98 z dnia 28.11.2013r),

- Decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71” (decyzja znak DOOŚ-oal.4210.22.2013.mc.6),

- Decyzji ZRID Wojewody Podkarpackiego dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap I” (decyzja znak I-X.7820.1.5.2015 z dnia 30.11.2015r),

- Decyzji ZRID Wojewody Podkarpackiego dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap III” (decyzja znak I-X.7820.1.7.2015 z dnia 15.12.2015r).

- Cel zadania:

Celem zadania jest sprawdzenie skuteczności zastosowanych rozwiązań tj. przejść umożliwiających migrację dużym, średnim i małych zwierzętom oraz płazom.

- Materiały wyjściowe

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni 
z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71” (decyzja znak WOOŚ.4200.6.2013.JG-98 z dnia 28.11.2013r),

- Decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71” (decyzja znak DOOŚ-oal.4210.22.2013.mc.6),

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap I”

- Decyzja ZRID Wojewody Podkarpackiego dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap I” (decyzja znak I-X.7820.1.5.2015 z dnia 30.11.2015r),

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap III”

- Decyzja ZRID Wojewody Podkarpackiego dla „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap III” (decyzja znak I-X.7820.1.7.2015 z dnia 15.12.2015r).

- Zakres zadania

- monitoring wykorzystania przejść PE-1 i PE-2 dla małych zwierząt i płazów oraz przejścia WD-1 dla zwierząt dużych na potoku Świerkowiec,

- monitoring szczelności i skuteczności ogrodzeń naprowadzających dla przejść dla zwierząt,

- monitoring stanu i składu gatunkowego roślinności naprowadzającej do przejść,

- ocena środowiskowych uwarunkowań przejść dla zwierząt,

- opracowanie dokumentacji z przeprowadzonego monitoringu,

- opracowanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej przeprowadzone obserwacje.

Analiza powinna dotyczyć całego odcinka drogi, tak by wyeliminować ew. fałszywe wnioski 
o izolowaniu populacji, jeśli na danym przejściu nie zostaną zdiagnozowane wszystkie gatunki, dla których było ono dedykowane.

Zamawiający zastrzega sobie udział (po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą) w przeprowadzanych wizjach terenowych.

W przypadku stwierdzenia zmniejszonej funkcjonalności wybudowanych przejść w tym przepustów, do zadań Wykonawcy należeć będzie zaproponowanie Zamawiającemu możliwych do wykonania dodatkowych działań zwiększających funkcjonalność istniejących przejść lub propozycje innych rozwiązań (w miejscach, gdzie będzie to technicznie możliwe). Ww. rekomendacja działań musi zostać najpierw oceniona przez Wykonawcę pod względem technicznych możliwości oraz zasadności ekonomicznej wdrożenia zaproponowanych działań i uzgodniona z Zamawiającym. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi także nadzór merytoryczny nad wykonaniem wszelkich dodatkowych prac wynikających z zaproponowanych rozwiązań. Pod pojęciem nadzoru merytorycznego należy rozumieć opiniowanie projektów działań minimalizujących oraz nadzór nad realizacją robót w zakresie obejmującym zaproponowane wcześniej rozwiązania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sporządzanie opracowań zgodnych z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z przedmiotem zamówienia na dzień złożenia ostatecznej wersji dokumentacji.

Wszystkie uszkodzenia (w tym m.in. uszkodzenia siatki, wygrodzeń naprowadzających, barier odpływu, obecność i stan urządzeń, konstrukcji) mogące utrudniać korzystanie z przejścia, zalecenia dotyczące zakresu bieżących kontroli i zabiegów utrzymaniowych, konserwacyjnych w obrębie przejścia oraz zalecenia dotyczące stanu nasadzeń roślinności naprowadzającej należy zgłaszać 1 raz na kwartał w formie email. Uszkodzenia mogące powodować śmiertelność zwierząt oraz zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, należy zgłaszać na bieżąco i bez zbędnej zwłoki (w formie pisemnej oraz e-mail, wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną i dokładnym określeniem lokalizacji).

- Metodyka i harmonogram monitoringu

V.1. Monitoringiem należy objąć następujące przejścia.

| LP | Kilometraż przejścia | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | PE -1 - w km 3+663,70 | Przejście dla małych zwierząt i płazów |
| 2 | PE - 2 - w km 4+254,00 |  |
| 3 | Most na potoku Świerkowiec WD-1 Km drogi: 0+147,70 Km cieku: 0+235 | Przejście dla dużych zwierząt |

V.2. Monitoring przejść

V.2.1. Monitoring przejść dla dużych zwierząt

Należy prowadzić monitoring przejścia dla dużych zwierząt wymienionego w pkt. V według następujących zasad:

- Częstotliwość prowadzonych kontroli:

-   w III i V roku monitoring prowadzić z częstotliwością 1 kontrola co 30 dni w okresie:

- zimy i przedwiośnia ( styczeń – marzec); ponadto kontrole dodatkowe w szczególności podczas utrzymania się pokrywy śnieżnej ( 5 kontroli w odstępach 2-3 dniowych),

- późnowiosennym (maj – czerwiec),

- letnim (sierpień – wrzesień),

- w II i IV roku monitoringu z częstotliwością 1 kontrola co 5 dni w następujących okresach:

- od połowy marca do połowy maja,

- od połowy września do połowy listopada,

- dodatkowo, jeśli będzie utrzymywała się pokrywa śnieżna 5 kontroli w odstępach 2-3 dniowych

- Metodyka monitoringu powinna zapewniać identyfikację wszystkich gatunków przechodzących przez przejście i wykorzystujących teren w jego bezpośrednim sąsiedztwie (w promieniu 50m)

- Podstawową metodą będzie identyfikacja tropów zwierząt na całej powierzchni przejścia oraz 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie (w promieniu 50m) w miejscach pozbawionych roślinności oraz na pokrywie śnieżnej w okresie zimowym.

- Należy także prowadzić identyfikację odchodów, śladów żerowania i uszkodzeń roślin na całej powierzchni przejść oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie (w promieniu 50m).

- Wszystkie tropy po identyfikacji powinny być starannie zacierane grabiami, a odchody przysypane gruntem.

- Dopuszcza się również stosowanie kamer oraz fotopułapek.

- W ramach monitoringu należy określić:

- przejście jest wykorzystywane przez zwierzęta, należy zarejestrować gatunki, które wykorzystywały przejście oraz znajdowały się w jego pobliżu, określić częstotliwość i intensywność wykorzystywania przejścia przez poszczególne gatunki, prowadzić rejestrację śmiertelności zwierząt na drodze,

- zidentyfikować błędy konstrukcyjne oraz niewłaściwy sposób zagospodarowania powierzchni przejść i ich otoczenia, niesprzyjający wykorzystywaniu przez zwierzęta, dokonać odpowiednich korekt.

h) Prowadzenie monitoringu w w/w okresach należy zastosować w oparciu o metody badawcze zgodnie ze wskazówkami nadzoru przyrodniczego oraz dostępną w zakresie wykonania monitoringu wiedzę przyrodniczą.

V.2.2. Monitoring przejść dla małych zwierząt i płazów

Do prowadzenia monitoringu przejść dla małych zwierząt wymienionych w pkt. V należy przyjąć następujące metody:

Bezpośrednie obserwacje migrujących osobników herpetofauny

Metoda polega na obserwacji, oznaczeniu i liczeniu wszystkich osobników płazów i gadów stwierdzonych na powierzchni przejścia. Obserwacje powinny być wykonane okresie sezonowych migracji. Obserwacje powinny być wykonywane w ciągu dnia (w godzinach późno popołudniowych lub w nocy przy użyciu latarek). Termin rozpoczęcia obserwacji powinien być zbieżny z terminem rozpoczęcia migracji wiosennych, który jest silnie zależny od warunków pogodowych (temperatury) 
w danym sezonie. W związku z powyższym przed przystąpieniem do monitoringu obiektów należy prowadzić obserwacje wstępne pozwalające na wyznaczenie dokładnego terminu rozpoczęcia właściwego cyklu obserwacji w danym roku. Kontrola obiektów powinna obejmować weryfikację obecności zwierząt wewnątrz przepustów oraz na obszarach naprowadzających.

Harmonogram monitoringu:

Monitoring należy prowadzić wiosną i jesienią:

- Początek prowadzenia wiosennych obserwacji wyznaczony zostanie na podstawie wstępnych obserwacji, następnie monitoring będzie kontynuowany do 30.VI. - min. 1 kontrola na 7 dni (prowadzona głównie w godzinach późno popołudniowych lub nocnych), w przypadku późnego rozpoczęcia okresu najintensywniejszych migracji dopuszcza się przesunięcie terminu zakończenia obserwacji (tj. 30.VI) po uzgodnieniu z Zamawiającym

- Początek prowadzenia jesiennych obserwacji wyznaczony zostanie na podstawie wstępnych obserwacji i następnie monitoring będzie kontynuowany do 15.10 - min. 1 kontrola na 7 dni (prowadzona głównie w godzinach późno popołudniowych lub nocnych), w przypadku późnego rozpoczęcia okresu najintensywniejszych migracji dopuszcza się przesunięcie terminu zakończenia obserwacji po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Uzyskane miary: średnia i maksymalna liczba osobników poszczególnych gatunków; struktura wiekowa osobników:

- korzystających z przejścia - stwierdzone osobniki w przejściu,

- zasiedlających najścia do obiektu.

Przykładowy formularz do gromadzenia danych z monitoringu przejść dla małych zwierząt

| Data: | Lokalizacja: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godzina obserwacji | Gatunek zwierzęcia | Liczba osobników w miarę możliwości z podziałem na płeć, grupę wiekową, osobniki in amplexus. | Kierunek przemieszczania zwierzęcia (N, S) | Miejsce stwierdzenia osobników | Fotografie wybranych osobników (nr) |

Identyfikacja tropów małych ssaków

Metoda polega na identyfikacji, oznaczeniu i liczeniu wszystkich tropów zwierząt stwierdzonych na specjalnie przygotowanych powierzchniach („pułapkach na tropy") oraz innych śladów obecności zwierząt. Powierzchnia ta (w przepuście dla małych zwierząt zrealizowane przez Wykonawcę monitoringu) musi mieć postać rynny o głębokości co najmniej 3-4 cm i szerokości min. 1 m, wypełnionych materiałem umożliwiającym odczyt tropów z wyrównaną powierzchnią, pozbawioną roślinności. Pas ten muszą być zlokalizowane wewnątrz obiektu (1 pas na obiekt).

Po każdej identyfikacji i liczeniu tropów należy powierzchnię pasów starannie zatrzeć (np. grabki, ręczne wyrówniarki itp.).

Wykonanie rynny z piaskiem jest konieczne tylko w przypadku gdy pokrycie dna przepustu nie pozwala na rejestracje tropów. Jeśli dno/powierzchnia jest pokryte materiałem pozwalającym na rejestrację tropów nie ma potrzeby wykonywania dodatkowej rynny.

W okresie zimowym przy obecności pokrywy śnieżnej monitorowane winny być tropy małych ssaków na śniegu.

Harmonogram identyfikacji tropów małych ssaków

- kontrola przynajmniej raz na miesiąc, w tym minimum 1 kontrola w okresie zalegania pokrywy śnieżnej. Odstęp pomiędzy poszczególnymi kontrolami nie może być większy niż 30 dni.

Rejestrowane dane: W formularzu kontroli należy zapisać: datę, godzinę, warunki pogodowe, gatunek (w przypadku braku możliwości jednoznacznego zidentyfikowania gatunku na podstawie stwierdzonych tropów należy wskazać rząd lub rodzinę), kierunek tropów. Dodatkowo należy wykonać fotografie przedstawiające wybrane ślady obecności zwierząt.

Przykładowy formularz do gromadzenia danych w monitoringu przejść dla małych

| Godzina obserwacji | Gatunek zwierzęcia | Kierunek przemieszczania zwierzęcia (N, S) | Fotografie wybranych osobnik6w (nr) |
| --- | --- | --- | --- |

Ocena stanu technicznego i środowiskowych uwarunkowań przejść dla zwierząt.

Obserwacje powinny być prowadzone na bieżąco w trakcie wszystkich kontroli.

- Dodatkowo, należy przeprowadzić szczegółowe 3 kontrole techniczne w tym związane 
z kontrolą drożności przepustów, usuwaniem wszelkiego materiału obcego blokującego światło obiektu i jego przepustowość ekologiczną, zagospodarowaniem powierzchni przejść i ich otoczenia.

- 1 kontrolę poziomu wilgotności powierzchni przejść (wczesną wiosną do 15 marca po ustąpieniu mrozów), w tym podejmowanie działań w zakresie regulacji nadmiernego przesuszania powierzchni.

- Kontrole stanu technicznego ogrodzeń ochronno – naprowadzających, w tym oczyszczanie bieżni, kontrola występowania pułapek antropogenicznych, stanu zachowania roślinności na przejściach.

- Kontrole stanu elementów stanowiących  zagospodarowanie przejść i najść do przejść.

Ocena aktywności ludzi na przejściach

Należy na bieżąco prowadzić identyfikację śladów obecności ludzi na przejściach oraz w ich otoczeniu (w strefach naprowadzania zwierząt) poprzez bezpośrednie obserwacje, ślady pojazdów, butów, śmieci, uszkodzenia roślinności.

- Wynikiem przeprowadzonego monitoringu powinno być:

- określenie listy gatunków zwierząt dziko żyjących wykorzystujących przejścia dla zwierząt - wykorzystanie obiektu przez gatunki, dla których zostały one zrealizowane, potwierdza trafność lokalizacji obiektu, wybór właściwego typu i parametrów obiektu oraz właściwe zagospodarowanie jego powierzchni i otoczenia;

- określenie częstotliwości oraz intensywności wykorzystania przejścia przez poszczególne gatunki,

- struktura gatunkowa zwierząt: liczba tropów osobników danego gatunku w stosunku do ogólnej liczby tropów wszystkich gatunków,

- ocena zagospodarowania przejść i ich okolic,

- ocena skuteczności ogrodzeń ochronno - naprowadzających oraz stanu i składu, gatunkowego roślinności naprowadzającej zwierzęta do przejść,

- rejestracja śmiertelności zwierząt na drodze.

Dane uzyskane z monitoringu przejść zaleca się poddać analizie statystycznej celem oszacowania poziomu częstotliwości wykorzystania przejść przez poszczególne gatunki.

- RAMOWA ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

Ramowa zawartość raportu z monitoringu wykorzystania przejść dla zwierząt oraz oceny środowiskowych uwarunkowań przejść:

- Cel i zakres opracowania.

- Krótka charakterystyka terenu badań (m.in. opis lokalizacji, zagospodarowania terenu).

- Krótka charakterystyka wykazanych gatunków zwierząt (środowisko, występowanie), z podaniem statusu ochronnego.

- Opis poszczególnych działań: metodyka, terminy, zakres, warunki pogodowe, itp.

- Opis wyników monitoringu oraz charakterystyka i ocena środowiskowych uwarunkowań poszczególnych przejść (z podaniem kilometrażu, nazwy i typu przejścia).

- Dane fotograficzne z przeprowadzonego monitoringu. Dokumentacja powinna zawierać fotografie wybranych śladów obecności zwierząt, a także usterek stwierdzonych w ramach prowadzonych prac.

- Przedstawienie na mapie (skala 1:5000 lub dokładniejsza) uzyskanych informacji .

Najważniejsze elementy treści raportów z monitoringu wykorzystania przejść dla zwierząt:

- szczegółowy opis zastosowanej metodyki wraz ze wskazaniem napotkanych trudności 
i wszelkich odstępstw od metodyki przedstawionej w SIWZ,

- zestawienie tabelaryczne wyników z obserwacji na powierzchni przejść oraz w ich sąsiedztwie (transekty) z podaniem:

- daty i godziny dokonania obserwacji,

- lokalizacji wg. kilometrażu i współrzędnych geograficznych,

- zastosowanej metodyki,

- przedmiotu obserwacji (osobniki, tropy, odchody, ślady żerowania, uszkodzenia roślinności, znakowanie terenu) z określeniem gatunków i obserwowanej lub szacunkowej liczby osobników (w miarę możliwości z podziałem na grupy wiekowe),

- wyniki analiz uwzględniające:

- listę gatunków wykorzystujących przejście, z szacowaniem liczby osobników,

- regularność i intensywność wykorzystania przejścia przez poszczególne gatunki,

- ocenę stopnia spełniania zakładanych celów budowy przejścia, identyfikację możliwych przyczyn ograniczających funkcjonalność poszczególnych przejść,

- kartograficzne przedstawienie wyników z obserwacji i analiz - opracowanie tematycznych warstw GIS przedstawiających miejsca i przedmiot obserwacji (z dokładnością odpowiadającą mapie 1:10000), na podkładzie aktualnej ortofotomapy w skali min. 1:10000;

- dokumentacja fotograficzna przedstawiająca przedmiot obserwacji.

- Każdego roku trwania umowy przed przystąpieniem do monitoringu, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram badań, z określeniem prac terenowych tak, aby bez zbędnej zwłoki rozpocząć powyższe badania. W przypadku zmiany terminu prowadzenia badań, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo poinformować Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym fakcie. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do  raportu szczegółowy harmonogram prowadzenia kontroli (data i godzina obserwacji) dla każdego monitorowanego obiektu wraz z podaniem nazwisk osób wykonujących obserwacje, podpisany przez te osoby. Do każdej kontroli należy przedstawić (na dysku, w formacie cyfrowym) zdjęcia każdego monitorowanego obiektu (min. 2 ujęcia wykonane na obu krańcach monitorowanych przejść), z zapisanymi współrzędnymi geograficznymi w Państwowym Układzie Współrzędnych 1992.

Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przedstawi cząstkowe wyniki przeprowadzonego monitoringu. Każdorazowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany informować przebiegu i wynikach prowadzonych prac, niniejsza informacja powinna być przekazywana Zamawiającemu w formie pisemnej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wygrodzenia drogowego mogącego powodować wchodzenie zwierząt na jezdnie i zagrożenie dla użytkowników drogi Wykonawca bez zbędnej zwłoki przekaże odpowiednią informację Zamawiającemu. Przewiduje się spotkania robocze dla oceny jakości i postępu prac terenowych z analizą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w wizjach terenowych. Wykonawca uzyska stosowne zezwolenia na odstępstwa od zakazów zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody. Kopie derogacji przekaże Zamawiającemu.

Treść raportu z oceny stanu technicznego i środowiskowych uwarunkowań przejść:

- charakterystyka zagospodarowania powierzchni przejścia - roślinność (pokrycie, struktura, skład gatunkowy, udatność nasadzeń i siewu), mikrosiedliska, warunki glebowe (erozja, wilgotność podłoża), opis stanu urządzeń technicznych, dróg, koryt cieków wodnych itp. - na powierzchni i w otoczeniu przejścia,

- aktywność ludzi na przejściu i w bezpośrednim sąsiedztwie - dane pochodzące z obserwacji bezpośrednich oraz śladów butów, opon, pozostawionych odpadów, ślady kradzieży i wandalizmu itp.,

Jako mapę podkładową należy wykorzystać ortofotomapę z naniesioną lokalizacją drogi oraz innych elementów infrastruktury drogowej istotnych z punktu widzenia prowadzonych badań (np. ogrodzenia, system odwodnienia, nasadzenia zieleni, ukształtowanie terenu). Mapy należy załączyć do raportów rocznych oraz raportu końcowego.

Jako mapy poglądowe powinny być wykonane w skali 1:5000 lub dokładniejszej - w tym przypadku skalę należy dobrać do charakteru informacji zawartych na mapie.

Mapy mają na celu zobrazowanie w sposób czytelny uzyskanych wyników monitoringu,
w tym m. in.:

- otoczenia przejścia,

- gatunków korzystających z przejścia.

Należy przy tym mieć na uwadze, że mapa powinna być czytelna i umożliwiać właściwą interpretację danych. W tym celu zaleca się np. wykorzystanie wykresów, kartogramów lub tabel 
w części tekstowej opracowania lub wykonanie map tematycznych przedstawiających poszczególne rodzaje danych. Skala mapy powinna być dobrana w sposób umożliwiający optymalne przedstawienie danych.

Mapy należy sporządzić w wersji cyfrowej przy zastosowaniu systemu informacji przestrzennej (GIS). Warstwy tematyczne do map należy opracować w wersji cyfrowej w formacie shapefile (*shp) w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 1992.

Mapy stanowiące załączniki do tekstu muszą być przygotowane w formie cyfrowej jako pliki graficzne z rozszerzeniem *.jpg oraz *.pdf.

W raporcie końcowym należy dodatkowo odnieść się do wyników z badań z lat poprzednich i podsumować cały okres prowadzonego monitoringu – prezentując miedzy innymi różnice wynikające z poszczególnych lat wykonanego monitoringu.

- OPRACOWANIA I TERMINY

Termin obowiązywania umowy ustala się na okres od 01.01.2020 do 20.12.2023 roku d Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu opracowanie w formie raportu zawierającego wyniki z monitoringu wykorzystywania przejść zgodnie z zapisami poniżej w terminie do dnia w każdym roku:

Raport 1 w drugim roku monitoringu termin przekazania opracowania do zweryfikowania przez PZDW do dnia 15 grudnia 2020 roku – 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- termin przekazania ostatecznego opracowania do dnia 20 grudnia 2020 roku

Raport 1 w trzecim roku monitoringu termin przekazania opracowania do zweryfikowania przez PZDW do dnia 15 grudnia 2021 roku – 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- termin przekazania ostatecznego opracowania do dnia 20 grudnia 2021 roku

Raport 1 w czwartym roku monitoringu termin przekazania opracowania do zweryfikowania przez PZDW do dnia 15 grudnia 2022 roku – 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- termin przekazania ostatecznego opracowania do dnia 20 grudnia 2022 roku

Raport 1 w piątym roku monitoringu termin przekazania opracowania do zweryfikowania przez PZDW do dnia 15 grudnia 2023 roku – 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

- termin przekazania ostatecznego opracowania do dnia 20 grudnia 2023 roku

Raport końcowy – podsumowujący przeprowadzony monitoring , zawierający wyniki z monitoringu wykorzystania przejść dla zwierząt za okres 5 lat , zostanie przekazany do 20 grudnia 2023 roku.

- WYMAGANE DOŚWIADCZENIE

Wymagane doświadczenie zawarte jest w SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców.

- ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Raport z przeprowadzonego monitoringu, podlega opiniowaniu przez Wydział Dróg PZDW 
w Rzeszowie. W związku z tym, przed dokonaniem odbioru dokumentację należy przedłożyć w formie elektronicznej (np. mailowej) do Zamawiającego w terminie do 15 grudnia 2023 roku.

Po dokonaniu uzgodnienia Wykonawca złoży dokumentację :

- Zamawiającemu (3 egz.) wraz z protokołem zdawczo odbiorczym będącym załącznikiem do przetargu.

Wyznaczony przez Zamawiającego pracownik potwierdzi podpisem na protokole, iż przedmiotowy element został dostarczony Zamawiającemu.

Opracowanie powinno zawierać:

- 3 podpisane przez autorów opracowania egzemplarze w formie papierowej,

- 3 egzemplarze w formie elektronicznej .

Wersja elektroniczna dokumentacji ma być zgodna z wersją papierową i powinna zawierać:

- pliki tekstowe – w formacie DOC i PDF,

- pliki arkuszy kalkulacyjnych – w formacie XLS i PDF,

- pliki graficzne – w formacie JPG i PDF,

- kompletne opracowanie (z podpisami i pieczątkami) jako jeden plik w formacie PDF (kolorowy skan).

Wszystkie pliki winny być zapisane i przedłożone na nośniku CD/DVD.

Wersja elektroniczna dokumentacji winna spełniać następujące wymagania:

Pliki po zapisaniu na płycie CD lub DVD powinny być sprawdzone, czy nie są uszkodzone, zabezpieczone przed odczytem lub czy nie występują z nimi inne problemy, utrudniające lub uniemożliwiające ich odczyt i przegranie.

Dodatkowo Wykonawca ma obowiązek przedkładania każdorazowo na wniosek Zamawiającego cząstkowych wyników z przeprowadzonego monitoringu i jest zobowiązany informować o przebiegu prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna być przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej lub e-mailem. Przewiduje się możliwość zorganizowania spotkania roboczego dla oceny jakości i postępu prac terenowych wraz z analizą.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI	
Zamawiający dokona odbioru przez sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego który będzie stanowił podstawę do wystawiania przez Wykonawcę faktury. Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.

XII.   PRAWO AUTORSKIE	
Wykonawca oświadcza, że:

- wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- przysługują mu pełne prawa autorskie do przedmiotu zamówienia;

- posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ;

- przedmiot zamówienia nie narusza praw osób trzecich, majątkowe prawa autorskie nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także osoby trzecie nie mają żadnych roszczeń, których przedmiotem mogłyby być majątkowe prawa autorskie do przedmiotu zamówienia;

- w przypadku gdyby jakiekolwiek majątkowe lub osobiste prawa autorskie lub prawa zależne do utworu przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, Wykonawca spowoduje, że wszelkie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe, prawa zależne na zamawiającego w zakresie opisanym w umowie, oraz udzielą zamawiającemu niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych tj. rozporządzanie i korzystanie z wszelkich utworów zależnych;

- bezwarunkowo przenosi na PZDW całość majątkowych praw autorskich i praw zależnych do przedmiotu zamówienia;

- zachowuje prawa osobiste do przedmiotu zamówienia w szczególności:

- prawo oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem autora,

- nienaruszalność treści i formy utworu,

- nadzór nad sposobem korzystania z utworu

- zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia przedmiotu zamówienia swoim nazwiskiem;

- zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację i wykorzystanie przedmiotu zamówienia.

- zobowiązuje się nie podnosić roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w przedmiocie umowy,

- przeniesienie na PZDW całości majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej,

- udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na dokonywanie opracowań,  zmian i przeróbek w przedmiocie umowy oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami;

- Zamawiający w ramach przeniesionych na niego praw autorskich, ma prawo także do korzystania z przedmiotu zamówienia bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy;

- równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy lub nośników na których utwory zostały utrwalone stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

- ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją Przedmiotu umowy.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich do przedmiotu zamówienia (oryginał albo egzemplarze, na których przedmiot zamówienia utrwalono ) obejmuje wszelkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności w zakresie jednokrotnego lub wielokrotnego:

- użytkowania przedmiotu zamówienia lub jego części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów lub ich części osobom trzecim jako podstawę do :

- wykonania innych opracowań projektowych,

- opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi

- wykonania lub nadzorowania robót budowlanych

- realizacji procesu inwestycyjnego

- czynności związanych z uzyskaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej

- wszelkich czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych

- utrwalenia przedmiotu zamówienia lub jego części na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworów lub ich części dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym:

- odręcznie

- techniką magnetyczną

- techniką światłoczułą (w tym odbitki i kserokopie) i cyfrową,

- techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,

- wytwarzania egzemplarzy przedmiotu zamówienia lub jego części jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, poligraficzną, informatyczną,  zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i ich odmianami,

- wprowadzania przedmiotu zamówienia lub jego części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- rozpowszechniania przedmiotu zamówienia lub jego części poprzez publiczne udostępnianie (w całości lub części). Przez publiczne udostępnianie rozumie się w szczególności:

- prezentację, ekspozycję na ogólnodostępnych wystawach, konferencjach, spotkaniach, reklamach,

- prezentację w mediach,

- publikację części lub całości w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, foldery zaproszenia itp.,

- wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistniania (w tym także w postaci rysunków, slajdów, plansz, tablic informacyjnych, makiet).

- nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy

- wprowadzanie do obrotu, użyczenia

- wprowadzania zmian w tym: adaptacji, skrótów, poprawek i modyfikacji, wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora

- Strony ustalają, że działalność zamawiającego na określonych wyżej polach eksploatacji  może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 obejmuje wynagrodzenie z tytułu przejęcia przez Zamawiającego praw majątkowych, uzyskania przez Zamawiającego praw zależnych i ograniczenia przez Zamawiającego autorskich praw osobistych, o których mowa w niniejszej umowie.

- Majątkowe i zależne prawa autorskie do całości lub części przedmiotu zamówienia, przechodzą na Zamawiającego z chwilą przejęcia całości lub części przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

- Zapłata wynagrodzenia umownego stanowi jednocześnie zapłatę honorarium z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych i zależnych praw autorskich. Wykonawcy poza wynagrodzeniem umownym nie przysługuje żadne wynagrodzenie, ani zwrot wydatków za przeniesienie majątkowych praw autorskich i zależnych praw autorskich do przedmiotu zamówienia na PZDW. Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za korzystanie przez PZDW z przedmiotu zamówienia na jakimkolwiek polu eksploatacji.

- W przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot, z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.

Wykonawca:

- przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

- przystąpi do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

- w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego;

- zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych podmiotu  zgłaszającego

- Odnośnie utworów wytworzonych, zmienianych  i przekazanych w ramach pełnienia nadzoru autorskiego zapisy umowy stosuje się odpowiednio.

Pieczęć firmy

……………………………………..

Pieczęć i podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy

Opracował: Joanna Kuzio-Cienki